INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIBERTEC

Facultad de Tecnologías de la Información

Carrera de Computación e Informática

RECICLAPE

Plataforma de gestión de reciclaje vecinal

basada en microservicios

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Web II (4697)

Profesor: __________________________

Ciclo: Sexto    |    Aula: ______    |    Semestre: 2026

Coordinador del grupo:

[Apellido, Nombre del coordinador]

Integrantes del grupo:

1. [Apellido, Nombre 1]

2. [Apellido, Nombre 2]

3. [Apellido, Nombre 3]

4. [Apellido, Nombre 4]

5. [Apellido, Nombre 5]

Lima, Perú — 2026

# ÍNDICE

1. Resumen

2. Introducción

3. Diagnóstico — Análisis SEPTE

4. Objetivos

5. Justificación del Proyecto

6. Definición y Alcance

7. Productos y Entregables

8. Conclusiones

9. Recomendaciones

10. Glosario

11. Bibliografía

12. Anexos

# 1. Resumen

ReciclaPe es una plataforma web que conecta a vecinos con recicladores formales en un distrito urbano, facilita la solicitud y seguimiento de recojos de residuos reciclables segregados en origen, y calcula el impacto ambiental generado (kilogramos recuperados y CO₂ evitado). El sistema se construye sobre una arquitectura de microservicios con Spring Boot y Spring Cloud (autenticación, gestión de recojos, reportes de impacto) comunicados de forma síncrona mediante Feign Client y asíncrona mediante RabbitMQ, con seguridad basada en JWT y BCrypt, despliegue contenerizado con Docker y observabilidad mediante Spring Boot Actuator, Prometheus y Grafana. El frontend es una SPA en Angular organizada por roles (vecino, reciclador, administrador municipal), que consume los microservicios a través de un API Gateway. El proyecto incluye base de datos relacional (PostgreSQL), pruebas automatizadas de la capa de acceso a datos y un video demo de 3 a 5 minutos como entregable adicional.

# 2. Introducción

La gestión de residuos sólidos urbanos es uno de los desafíos más visibles de las ciudades peruanas. En Lima Metropolitana se generan más de 9 000 toneladas de residuos sólidos al día, de los cuales menos del 4% se recicla formalmente. Paralelamente, existe una población estimada de 108 000 recicladores informales en el país que ejercen una labor ambiental crítica pero invisibilizada, sin acceso estable a fuentes de residuos segregados ni a mecanismos formales de medición de su impacto.

El presente proyecto propone una plataforma digital, ReciclaPe, que conecte a vecinos dispuestos a segregar residuos en origen con recicladores formales de su distrito, permitiendo programar recojos, registrar kilogramos recuperados por tipo de residuo y reportar el impacto ambiental generado (CO₂ evitado, materia prima recuperada). La iniciativa busca:

Reducir la fracción de residuos reciclables que termina en rellenos sanitarios.

Formalizar y dignificar la labor del reciclador.

Dar a las municipalidades distritales una herramienta de medición de su Programa de Segregación en la Fuente (PSF), obligatorio según la Ley 27314 y su reglamento.

La plataforma se desarrolla aplicando el stack tecnológico del curso (Spring Boot, Spring Cloud, Spring Security, JWT, Docker, observabilidad) e integra un frontend en Angular consumiendo servicios REST.

# 3. Diagnóstico — Análisis SEPTE

El análisis SEPTE permite identificar el contexto en el que se inserta el proyecto y la oportunidad de mejora que justifica su existencia. Se desarrollan tres de las cinco variables: Social, Ecológica y Política, por ser las más determinantes para una solución de gestión de residuos urbanos.

## 3.1. Variable Social

En Perú existen aproximadamente 108 000 recicladores, de los cuales solo cerca del 8% está formalizado en asociaciones reconocidas por su municipalidad.

El recojo informal de residuos representa el principal ingreso para miles de familias en situación de pobreza urbana. Sin embargo, los recicladores enfrentan jornadas extensas, escasa visibilidad y exposición a riesgos sanitarios.

Estudios del Ministerio del Ambiente (MINAM) muestran que menos del 15% de los hogares limeños segrega residuos en origen de forma habitual, en parte por desconfianza en el destino final del material reciclable.

Existe una creciente sensibilidad ambiental en la población joven urbana, particularmente en distritos como Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y La Molina, donde los programas municipales de segregación ya están en marcha.

Oportunidad detectada: existe una masa crítica de vecinos dispuestos a segregar, pero el canal entre vecino y reciclador es ineficiente; se necesita una plataforma que reduzca esa fricción.

## 3.2. Variable Ecológica

Lima Metropolitana genera 9 343 toneladas/día de residuos sólidos municipales; cerca del 54% es materia orgánica y el 22% son residuos reciclables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal).

Solo el 3.9% de los residuos reciclables se recupera formalmente; el resto termina en rellenos sanitarios o, peor, en botaderos informales y cuerpos de agua.

Cada tonelada de papel reciclado evita la tala de 17 árboles y ahorra 26 000 litros de agua; cada tonelada de plástico PET reciclado evita la emisión de 1.5 toneladas de CO₂.

La acumulación de residuos contribuye a la contaminación del aire (quemas informales), del suelo y de cuerpos de agua, y al deterioro paisajístico urbano.

Oportunidad detectada: medir y comunicar el impacto ambiental generado por la segregación en origen puede reforzar la conducta de los vecinos y dar valor a la labor del reciclador.

## 3.3. Variable Política / Legal

Ley N° 27314 — Ley General de Residuos Sólidos y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1278 (2017) establecen el marco de gestión integral de residuos sólidos en el Perú, con énfasis en la economía circular y el principio de responsabilidad compartida.

Ley N° 29419 (2009) y su Reglamento (D.S. N° 005-2010-MINAM) regulan la actividad de los recicladores, exigiendo a las municipalidades distritales formalizar y empadronar recicladores y desarrollar Programas de Segregación en la Fuente (PSF).

El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) del MEF otorga puntaje y transferencias adicionales a las municipalidades que reportan avances medibles en segregación y reciclaje.

Los gobiernos municipales requieren, por tanto, evidencia digital y trazable del avance de su PSF para acceder al incentivo.

Oportunidad detectada: ReciclaPe puede convertirse en la herramienta de reporte y trazabilidad que las municipalidades necesitan para sustentar su PSF ante el MINAM y el MEF.

# 4. Objetivos

## 4.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web basada en microservicios que conecte vecinos con recicladores formales en un distrito urbano, registre los recojos de residuos reciclables y reporte el impacto ambiental generado, aplicando las tecnologías del curso Desarrollo de Aplicaciones Web II.

## 4.2. Objetivos Específicos (SMART)

OBJ 1.

Implementar al 30 de junio de 2026 un sistema backend compuesto por al menos tres microservicios (autenticación, recojos, reportes) en Spring Boot, comunicados síncrona (Feign) y asíncronamente (RabbitMQ), con autenticación JWT + BCrypt y al menos 20 endpoints REST funcionales (GET/POST/PUT/DELETE), todos accesibles a través de un API Gateway.

S (Específico): tres microservicios concretos con responsabilidades claras.

M (Medible): número de microservicios y endpoints son verificables.

A (Alcanzable): equipo de 5 alumnos en 14 semanas, sobre tecnologías cubiertas por el sílabo.

R (Relevante): cumple la rúbrica técnica del proyecto y las unidades 1 y 2 del sílabo.

T (Temporal): fecha de cierre definida.

OBJ 2.

Implementar al 30 de junio de 2026 una aplicación web frontend en Angular organizada por rol (vecino, reciclador, administrador) que consuma el 100% de los endpoints REST publicados por el backend a través del API Gateway, y mostrar un dashboard de impacto con al menos tres indicadores (kilogramos totales recuperados, CO₂ evitado estimado, número de recojos completados).

S (Específico): SPA Angular con tres dashboards distintos por rol.

M (Medible): cobertura de endpoints y número de indicadores verificables.

A (Alcanzable): 5 integrantes, librerías Angular estándar.

R (Relevante): cumple la rúbrica técnica de "Angular consume todos los servicios".

T (Temporal): fecha de cierre definida.

OBJ 3.

Contenerizar al cierre del proyecto todos los microservicios y dependencias (PostgreSQL, RabbitMQ, Prometheus, Grafana) mediante Docker y docker-compose, y publicar al menos un dashboard de observabilidad con métricas de latencia y errores expuestas por Spring Boot Actuator.

S, M, A, R, T: verificable mediante "docker compose up" exitoso y dashboard de Grafana visible.

# 5. Justificación del Proyecto

## 5.1. Aporte e impacto

Para los vecinos: dispondrán de un canal simple para programar el recojo de sus residuos segregados y visualizar el impacto ambiental personal generado, lo que refuerza el hábito de segregación en origen.

Para los recicladores formales: accederán a un flujo predecible de recojos asignados, registrarán de forma estandarizada los kilogramos recuperados (insumo para su trazabilidad económica y tributaria) y verán reflejado el impacto ambiental de su trabajo.

Para las municipalidades distritales: obtendrán un panel de reportes con KPIs distritales (toneladas recuperadas por tipo de residuo, número de hogares activos, CO₂ evitado), que sirve de evidencia para el Programa de Segregación en la Fuente y el Programa de Incentivos del MEF.

Para el medio ambiente: cada kilogramo desviado de un relleno sanitario hacia el reciclaje formal reduce emisiones, ahorra agua y materia prima, y disminuye el volumen de residuos en cuerpos de agua y suelo.

## 5.2. Beneficiarios

Beneficiarios directos:

Vecinos del distrito piloto (estimados 5 000 hogares activos en una proyección conservadora).

Recicladores formales empadronados (estimados 50 a 80 por distrito).

Funcionarios municipales del área de Limpieza Pública y Medio Ambiente.

Beneficiarios indirectos:

Población general del distrito por mejora en limpieza urbana.

Industria del reciclaje (compradores de material recuperado).

El equipo desarrollador, que consolida competencias profesionales en microservicios, seguridad y observabilidad.

# 6. Definición y Alcance

## 6.1. Definición funcional

ReciclaPe es una plataforma web compuesta por tres módulos funcionales según el rol del usuario:

Módulo Vecino:

Registro y login, gestión de puntos de acopio (CRUD), solicitud y cancelación de recojos, consulta de historial y dashboard de impacto personal.

Módulo Reciclador:

Login, consulta de recojos disponibles en su zona, aceptación y completado de recojos con registro de kilogramos por tipo de residuo, historial e ingresos estimados.

Módulo Administrador Municipal:

Login, gestión de usuarios y tipos de residuo (CRUD), generación de reportes distritales y dashboard de impacto agregado.

## 6.2. Arquitectura técnica

El sistema implementa la siguiente arquitectura de microservicios:

| Componente | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| api-gateway | Spring Cloud Gateway | Punto único de entrada, validación de JWT, ruteo. |
| eureka-server | Spring Cloud Netflix Eureka | Service discovery. |
| auth-service | Spring Boot + Spring Security + JWT + BCrypt | Registro, login, gestión de usuarios y roles. |
| recojo-service | Spring Boot + Spring Data JPA | CRUD de puntos de acopio, tipos de residuo, recojos y detalles. |
| reporte-service | Spring Boot + Feign + Resilience4J | Agregación de KPIs e impacto ambiental. |
| RabbitMQ | Mensajería asíncrona | Evento RecojoCompletado para recalcular impacto. |
| frontend | Angular 17+ | SPA con módulos lazy-loaded por rol. |
| PostgreSQL | Base de datos relacional | Persistencia por microservicio. |
| Prometheus + Grafana | Observabilidad | Métricas, dashboards. |
| Docker Compose | Contenerización | Orquestación local del stack completo. |

Los diagramas detallados (casos de uso, modelo entidad-relación, arquitectura, componentes Angular, secuencias de login y recojo, clases del backend, despliegue y mapa de endpoints REST) se incluyen en el Anexo A.

## 6.3. Alcance funcional (in scope)

Registro, login y gestión de usuarios con tres roles (VECINO, RECICLADOR, ADMIN).

Login REST con password cifrado en BCrypt y emisión de JWT firmado.

CRUD completo de puntos de acopio, tipos de residuo y recojos (verbos GET, POST, PUT, DELETE).

Cálculo de impacto ambiental basado en factor de CO₂ evitado por tipo de residuo.

Dashboards de impacto personal (vecino) y distrital (admin).

Despliegue local con Docker Compose y observabilidad básica con Prometheus + Grafana.

## 6.4. Fuera de alcance (out of scope)

Aplicación móvil nativa (la SPA es responsive).

Pasarela de pagos para liquidación a recicladores.

Geolocalización en tiempo real del reciclador (ruta GPS).

Despliegue productivo en cloud (AWS/GCP/Azure); solo entorno local con Docker Compose.

Kubernetes en producción (solo se entregan manifests de referencia como anexo).

Integración real con sistemas municipales (se simula con datos de prueba).

# 7. Productos y Entregables

| # | Entregable | Formato | Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe completo del proyecto | .docx + .pdf | SP1 |
| 2 | Presentación de sustentación | .pptx | AP1 y SP1 |
| 3 | Código fuente backend (microservicios) | Repositorio Git | AP1 y SP1 |
| 4 | Código fuente frontend Angular | Repositorio Git | AP1 y SP1 |
| 5 | Script SQL de creación de BD + datos semilla | .sql | AP1 |
| 6 | docker-compose.yml para el stack completo | .yml | SP1 |
| 7 | Colección de pruebas REST (Postman / Insomnia) | .json | AP1 y SP1 |
| 8 | Pruebas unitarias / de repositorio (JUnit) | Dentro del repo | AP1 y SP1 |
| 9 | Video Demo Reel estructurado | .mp4 (3 a 5 min) | SP1 |
| 10 | Diagramas del proyecto | Mermaid + .png | AP1 y SP1 |

# 8. Conclusiones

1. La adopción de una arquitectura de microservicios con Spring Cloud, aunque incrementa la complejidad inicial, alinea el proyecto con el logro del curso y permite separar responsabilidades de forma clara entre autenticación, dominio y reportes, facilitando el mantenimiento y la prueba aislada de cada módulo.

2. El registro digital de los recojos y el cálculo automático del impacto ambiental ofrecen a las municipalidades una herramienta de trazabilidad ausente hoy en la mayoría de distritos, con valor directo para el cumplimiento de la Ley 27314 y el Programa de Incentivos del MEF.

3. La integración de seguridad (JWT + BCrypt), resiliencia (Resilience4J) y observabilidad (Actuator + Prometheus) desde etapas tempranas del desarrollo es factible incluso a escala de proyecto académico y constituye una práctica transferible al mundo profesional.

# 9. Recomendaciones

1. Antes de escalar la solución a un distrito real, validar el diseño con una asociación de recicladores formales y con el área de Limpieza Pública de una municipalidad piloto para incorporar requerimientos de campo no contemplados (rutas, horarios, vehículos).

2. Considerar para futuras versiones la integración con servicios de geolocalización (Google Maps / OpenStreetMap) y notificaciones push, así como un esquema de incentivos económicos o canjes para vecinos activos.

3. Para equipos que repliquen esta arquitectura como proyecto académico, comenzar con un monolito modular y separar a microservicios solo cuando los módulos estén estables (idealmente desde la semana 8), evitando atascarse en infraestructura antes de tener dominio funcional.

# 10. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| API Gateway | Punto único de entrada para clientes que rutea peticiones a microservicios internos y aplica políticas transversales (auth, rate limit). |
| BCrypt | Algoritmo de hashing diseñado específicamente para passwords, con factor de costo configurable. |
| CO₂ evitado | Estimación de las toneladas de dióxido de carbono que no se emiten gracias al reciclaje de materiales en lugar de su producción virgen. |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete: operaciones básicas sobre un recurso. |
| Docker | Plataforma de contenerización que empaqueta una aplicación y sus dependencias en una unidad portable. |
| Eureka | Servidor de service discovery de Netflix usado por Spring Cloud para registrar y localizar microservicios. |
| Feign Client | Cliente HTTP declarativo de Spring Cloud para invocar otros microservicios de forma síncrona. |
| JWT | JSON Web Token: token compacto firmado usado para transportar claims de autenticación. |
| MINAM | Ministerio del Ambiente del Perú. |
| Microservicio | Servicio pequeño, desplegable de forma independiente, con responsabilidad acotada y comunicación vía red. |
| OAuth2 | Marco de autorización delegada estándar usado por proveedores como Google o GitHub. |
| Prometheus | Sistema de monitoreo y alertas que recolecta métricas en formato time-series. |
| PSF | Programa de Segregación en la Fuente, obligatorio para municipalidades distritales según norma peruana. |
| RabbitMQ | Broker de mensajería asíncrona basado en el protocolo AMQP. |
| Resilience4J | Librería Java para tolerancia a fallos (circuit breaker, retry, rate limiter). |
| REST | Representational State Transfer: estilo arquitectónico para servicios web sobre HTTP. |
| SEPTE | Análisis de variables Social, Económica, Política, Tecnológica y Ecológica. |
| SPA | Single Page Application: aplicación web que se carga una vez y actualiza la vista sin recargar la página. |
| Spring Boot | Framework Java que facilita la creación de aplicaciones Spring autoejecutables. |
| Spring Cloud | Conjunto de herramientas de Spring para patrones de sistemas distribuidos. |

# 11. Bibliografía

Fuentes del análisis SEPTE:

OEFA — Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (2022). Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos de Gestión Municipal Provincial — Informe 2022. https://www.oefa.gob.pe

MINAM — Ministerio del Ambiente. (2023). Sistema Nacional de Información Ambiental — Estadísticas de Residuos Sólidos Municipales. https://sinia.minam.gob.pe

Red Nacional de Recicladores del Perú. (2022). Diagnóstico del Reciclador en Perú.

U.S. EPA — Environmental Protection Agency. (2023). Recycling Basics and Benefits. https://www.epa.gov/recycle

Ellen MacArthur Foundation. (2021). Plastics and the Circular Economy. https://ellenmacarthurfoundation.org

MEF — Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. (2024). Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal — Guía Metodológica. https://www.mef.gob.pe

Bibliografía técnica del proyecto:

Davis, A. (2021). Bootstrapping Microservices with Docker, Kubernetes, and Terraform. Manning Publications.

Thomas, V. (2022). Cloud Native Spring in Action: With Spring Boot and Kubernetes. Manning Publications.

Hausenblas, M. (2023). Cloud Observability in Action. Manning Publications.

Pivotal Software, Inc. (s.f.). Spring Cloud Reference Documentation. https://spring.io/projects/spring-cloud

VMware. (s.f.). Spring Security Reference. https://docs.spring.io/spring-security/reference/

Docker, Inc. (2024). Docker Documentation. https://docs.docker.com/manuals

Kubernetes. (2024). Documentación de Kubernetes. https://kubernetes.io/es/docs/home

# 12. Anexos

Anexo A: Diagramas del proyecto.

Incluye diagrama de casos de uso, modelo entidad-relación, arquitectura general, componentes Angular, diagramas de secuencia (login con JWT/BCrypt y flujo completo de recojo), diagrama de clases del backend, diagrama de despliegue y mapa completo de endpoints REST. Disponible en el archivo ReciclaPe-Diagramas.md y exportable a PNG desde mermaid.live.

Anexo B: Script SQL de creación e inicialización de la BD.

Entregable separado.

Anexo C: Manifests de Kubernetes de referencia.

Entregable separado, opcional.

Anexo D: Colección Postman de pruebas REST.

Entregable separado.

Anexo E: Guion del Video Demo Reel.

Entregable separado.

Red Nacional de Recicladores del Perú (2022). Diagnóstico del Reciclador en Perú; MINAM (2023), SINIA.

MINAM (2023). Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) — Estadísticas de Residuos Sólidos Municipales.

MINAM (2023). SINIA — Estadísticas de Residuos Sólidos Municipales; OEFA (2022).

OEFA (2022). Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos de Gestión Municipal Provincial — Informe 2022.

U.S. EPA (2023). Recycling Basics and Benefits; Ellen MacArthur Foundation (2021), Plastics and the Circular Economy.

Ley N° 27314 — Ley General de Residuos Sólidos y Decreto Legislativo N° 1278 (2017).

Ley N° 29419 (2009) y su Reglamento D.S. N° 005-2010-MINAM.

MEF (2024). Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal — Guía Metodológica.